****

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564**

****



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้**

**อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**คำนำ**

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3

**ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

บทสรุปผู้บริหาร 4

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง 5

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 8

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 28

ผลการดำเนินงาน 35

ปัญหาและอุปสรรค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 49

**ส่วนที่ 3 ภาคผนวก**  51

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-1-

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

**วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2564

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ในแต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์

5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

-2-

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป

**แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-3-

**วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-4-

**ส่วนที่ 2**

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการรายงาน ดังนี้

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้**

ส่วนที่ 1 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้

-5-

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | **🗸** |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | **🗸** |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ  พัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | **🗸** |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด | **🗸** |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |

-6-

|  |
| --- |
| **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้** |

**การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
     " องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เป็นที่พึ่งชาวประชา มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ

ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

**ข. พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
     1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น

เมืองน่าอยู่

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว และ การขนส่ง

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

8. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

-7-

**1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  
         1.) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  
         2.) ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
         3.) พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค  
         4.) การพัฒนาระบบจราจร

**2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**  
         1.) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  
         2.) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

**3. ด้านการศึกษา**  
         1.) พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.) พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน

**4.** **ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม**  
         1.) การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  
         2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
         3.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
         4.) การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

**5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**  
         1.) การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
         2.) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

**6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**         1.) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         2.) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

**7. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล**  
         1.) การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
         2.) การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**ง. การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(พ.ศ. 2561-2565)

-8-

|  |
| --- |
| **บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี** |
| ข้อมูล ณ 31/03/2564 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสาธารณสุข | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,269,000.00 | 1 | 500,000.00 | 12 | 5,344,200.00 | 4 | 1,575,100.00 | 1 | 500,000.00 | 21 | 9,188,300.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 2,952,000.00 | 9 | 4,150,000.00 | 32 | 27,497,800.00 | 40 | 33,771,100.00 | 24 | 18,484,400.00 | 112 | 86,855,300.00 |
| ด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 1,615,000.00 | 10 | 1,615,000.00 | 12 | 2,515,000.00 | 12 | 2,435,000.00 | 12 | 11,935,000.00 | 56 | 20,115,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 10 | 125,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานงบกลาง | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานการศึกษา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 5 | 180,000.00 | 7 | 240,000.00 | 8 | 310,000.00 | 8 | 300,000.00 | 8 | 300,000.00 | 36 | 1,330,000.00 |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 269,000.00 | 7 | 115,000.00 | 10 | 479,000.00 | 9 | 135,000.00 | 10 | 289,000.00 | 44 | 1,287,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 325,000.00 | 5 | 325,000.00 | 6 | 635,000.00 | 6 | 635,000.00 | 6 | 635,000.00 | 28 | 2,555,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | 2 | 4,000,000.00 |
| แผนงานงบกลาง | 2 | 2,070,000.00 | 2 | 2,870,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 10 | 13,790,000.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 330,000.00 | 6 | 330,000.00 | 6 | 350,000.00 | 6 | 380,000.00 | 6 | 380,000.00 | 30 | 1,770,000.00 |
| ด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 125,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 6 | 175,000.00 | 8 | 305,000.00 | 11 | 850,000.00 | 13 | 2,675,000.00 | 12 | 575,000.00 | 50 | 4,580,000.00 |
| ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการศึกษา | 10 | 2,565,000.00 | 11 | 2,625,000.00 | 19 | 4,104,380.00 | 22 | 4,595,000.00 | 17 | 3,455,000.00 | 79 | 17,344,380.00 |
| ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 100,000.00 | 1 | 100,000.00 | 2 | 120,000.00 | 1 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | 6 | 460,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 200,000.00 | 1 | 0.00 | 1 | 500,000.00 | 1 | 300,000.00 | 1 | 300,000.00 | 5 | 1,300,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 170,000.00 | 6 | 180,000.00 | 7 | 480,000.00 | 7 | 480,000.00 | 6 | 180,000.00 | 31 | 1,490,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 71 | 12,245,000.00 | 76 | 13,380,000.00 | 131 | 46,185,380.00 | 135 | 52,376,200.00 | 110 | 42,128,400.00 | 523 | 166,314,980.00 |

-10-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ จันทร์ตาแก้ว หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว180เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร |  |  | 324,800.00 |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว180เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายสามเเยกดงปาล์ม - วันเนอคี่ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร |  |  | 1,374,000.00 |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทุ่งเล็ก - พุสมี | มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | 384,000.00 |  |  | ถนนลูกรัง | ความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ หมู่ 1 สายพสุมี | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนพาราดินซีเมนต์ |  |  | 2,000,000.00 |  |  | ถนนพาราดินซีเมนต์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้า เเละถังพักนํ้าพร้อมระบบ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ระบบกรองนํ้าเเละถังพักนํ้า |  |  | 1,700,000.00 |  |  | ระบบกรองนํ้าเเละถังพักนํ้า | ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 - 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ |  |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ | ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-11-

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบตามแผน** | | | | |  |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | | | | | | | |
| 1. | โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพให้เเก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวน เเละทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 154,000.00 | - | 154,000.00 | - | 154,000.00 |  |  |
| 3. | โครงการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเละกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม เเละพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เเก่ประชาชนตามหลักเศรษกืจพอเพียง | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 5. | โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุ | 2,000,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |  |  |
| 6. | โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเเข่งขันกีฬานันทนาการในระดับต่างๆ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 8. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬา ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 10. | โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข เเละวัสดุวิทยาศาสตร์/การเเพทย์ | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 11. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | โครงการเงินสบทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 70,000.00 | 70,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
| 13. | โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 14. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 15. | โครงการสํารวจข้อมูล เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 16. | โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 17. | โครงการจัดงานเทิพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| 18. | โครงการสนับสนุนโครงการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด(อุดหนุนอําเภอไทรโยค) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 19. | โครงการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มเเข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)(อุดหนุนอำเภอไทรโยค) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 20. | โครงการสนับสนุนงานการดําเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ตําบลบ้องตี้ | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 21. | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเเข่งขันกีฬาเเละนัทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จ.กาญจนบุรี | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 22. | โครงการสนับสนุนการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อนําโดยเเมลง(อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 5.1.4) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 23. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน(อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน) | 30,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 24. | โครงการติดตามการกินยาเพื่อยับยั้งการดื้อยาของวัณโรคเเละมาลาเรีย(DOT) | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 25. | โครงการค้นหาเชื้อวัณโรคเเละมาลาเรียเชิงรุก | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ จันทร์ตาแก้ว หมู่ที่ 1 | - | - | 324,800.00 | - | - |  |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนคร ทองเปราะ หมู่ที่ 1 | - | - | 324,800.00 | - | - |  |  |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายซอยห้วยทรายขาว | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 29. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายสามเเยกดงปาล์ม - วันเนอคี่ | - | - | 1,374,000.00 | - | - |  |  |
| 30. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายข้างโบสถ์ | - | - | - | 494,000.00 | - |  |  |
| 31. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทุ่งเล็ก - พุสมี | - | - | 384,000.00 | - | - |  |  |
| 32. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายคริสตจักรตะนาวศรี - ไร่นางวาสนา | - | - | - | 171,200.00 | - |  |  |
| 33. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายห้วยเกลือ | - | - | - | 409,900.00 | - |  |  |
| 34. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายพุสมี - วันเนอคี่ | - | - | - | - | 477,400.00 |  |  |
| 35. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 สายนายสมเกียรติ - นายเจษฤา | - | - | 477,400.00 | - | - |  |  |
| 36. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายสามเเยกถนนดํา - พลโทรวมศักดิ์ | - | - | 465,000.00 | - | - |  |  |
| 37. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายไร่ครูพัฒนา | - | - | - | 465,000.00 | - |  |  |
| 38. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายไร่นายประมาท | - | - | - | 465,000.00 | - |  |  |
| 39. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายห้วยโพพา - ไร่นางสมจิตร | - | - | - | - | 465,000.00 |  |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายไร่นางละออง - ถนนลาดยาง | - | - | 465,000.00 | - | - |  |
| 41. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายไร่ดาโพ้ - ถนนลาดยาง | - | - | 494,000.00 | - | - |  |
| 42. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายสวัสดี ทองเปราะ - ไร่นายวิชัย ศิริศัตยากุล | - | - | - | - | 494,000.00 |  |
| 43. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายทศพล ประภัสราภิวัฒน์ ต่อคอนกรีตเดิม - ห้วยโพพา | - | - | - | 494,600.00 | - |  |
| 44. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายข้างวัดบ้องตี้ล่าง - บ้านนายประพัฒน์ ฤกษ์ดี | - | - | 490,800.00 | - | - |  |
| 45. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายธีรพงษ์ ศรีบัวลา | 482,000.00 | - | 482,000.00 | - | - |  |
| 46. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายไร่นายสังเวียน ขันทอง - ไร่นางเรณู เข้มเเข็ง | - | - | - | 835,500.00 | - |  |
| 47. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายห้วยโพพา | 610,000.00 | 500,000.00 | 490,800.00 | - | - |  |
| 48. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายซอยบ้านนางสายพิญ ต่อคอนกรีตเดิม | 620,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - |  |
| 49. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายเส้นทางบ้านนายสมเกียรติ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |
| 50. | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายบ้านนายสุคนธ์ อิ่มพลับ | - | - | - | - | 190,000.00 |  |
| 51. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางบุญมี คนลํา | - | - | 88,700.00 | - | - |  |
| 52. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางเมมือง - เเหม่มเเคท | - | - | - | - | 500,000.00 |  |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านมัสยิด | - | - | - | - | 500,000.00 |  | |
| 54. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนายนุโรม | - | - | 159,400.00 | - | - |  |  |
| 55. | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายห้วยโมง - บ้านนายนริส | - | - | - | - | 267,000.00 |  |  |
| 56. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายถนนดํา - บ้านนายสุวรรณ ทองเปราะ | - | - | 441,800.00 | - | - |  |  |
| 57. | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายบ้านนายสุคนธ์ อิ่มพลับ - ยายบุญลือ | - | - | - | - | 700,000.00 |  |  |
| 58. | โครงการก่อสร้างบลอคคอนเวิรส์ หมู่ 3 สายไร่นายพงษ์พันธ์ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 59. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายโชคสายฝน | - | - | 490,800.00 | - | - |  |  |
| 60. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่4 สายซอยสุพรรณ - อ่างเก็บนํ้า ทุ่งมะเซอย่อ | - | - | - | 1,038,000.00 | - |  |  |
| 61. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | - | 850,000.00 | - | - |  |  |
| 62. | โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า หมู่ 1 สายท่ากระทุ่ม - หนองนํ้าขุน | - | - | 250,000.00 | - | - |  |  |
| 63. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 สายดงยาง - อ่างเก็บนํ้าวายอ | - | - | 193,900.00 | - | - |  |  |
| 64. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายสี่เเยกลําสมอ - บ้านเจ้อ้อย | - | - | 490,800.00 | - | - |  |  |
| 65. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 สายศาลาประชาคม เส้นทางไปหมู่ 7 ต.วังกระเเจะ | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านดาบชาติ | - | - | - | - | 350,000.00 |  |  |
| 67. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ หมู่ 4 สายบ้านนายมนัส สิสะนิ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 68. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านนายขจร เเสงนิล | - | - | 215,000.00 | - | - |  |  |
| 69. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายบ้านนายเหล้า ผาดี | - | - | 106,000.00 | - | - |  |  |
| 70. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านตาช่วย | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 71. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านป้าเจียร | - | - | - | - | 100,000.00 |  |  |
| 72. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายเข้าไร่นายวิจิตร | - | - | - | - | 200,000.00 |  |  |
| 73. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายซอยบ้านยายต้อย | - | - | - | - | 300,000.00 |  |  |
| 74. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านลุยทุ่งมะเซอย่อ | - | - | - | 494,000.00 | - |  |  |
| 75. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านนายนที ปวโรภาส | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 76. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามเเยกทางหลวงชนบท กจ.5098-ไร่นายประมาท ม.1 | - | - | - | 600,000.00 | - |  |  |
| 77. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านสกุลเดชะ หมู่ที่ 2 | - | - | 600,000.00 | - | - |  |  |
| 78. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สาย ผช.ลิ-อ่างเก็บนํ้าบ้านวังขโด๊ะ | - | - | - | - | 2,000,000.00 |  |  |

-17-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท กจ.5098-ดงเสลา ม.2 | - | - | - | - | 1,200,000.00 |  |  |
| 80. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้องตี้ล่าง - ห้วยมะนาวเก่า หมู่ที่ 2 | - | - | 150,000.00 | - | - |  |  |
| 81. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเตย-ไร่หมอสาว หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | 1,200,000.00 |  |  |
| 82. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์อพยพ - สายนายบุญลือ หมู่ที่ 3 | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 83. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเเตงไทย หมู่ที่ 4 | - | - | - | 600,000.00 | - |  |  |
| 84. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวังขโด๊ะ-ห้วยโพพา หมู่ 1,2 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 85. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคริสจักร - ไร่นายวสันต์ หมู่ 1 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 86. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่พุสมี - ไร่นายประพันธ์ หมู่ 1 | - | - | - | - | 4,000,000.00 |  |  |
| 87. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยโพพา-ไร่นายยิ้ม หมู่1,2 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |  |  |
| 88. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยมะนาว - ถนนบ้องตี้ทุ่งมะเซอย่อ หมู่ 2 | - | - | - | 850,000.00 | - |  |  |
| 89. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงยาง - ไร่นิดา หมู่ 1,2 | - | - | 450,000.00 | - | - |  |  |
| 90. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสมคิด - นายเเสวง หมู่ 2 | - | - | - | 650,000.00 | - |  |  |
| 91. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประเสริฐ - ไร่ป้าเปลื้อง หมู่ 2 | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 92. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท กจ.5098 - อ่างเก็บนํ้าท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 | - | - | - | 250,000.00 | - |  |  |

-18-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างนํ้ามะเซอย่อ - ไร่นางเย็น หมู่ 4 | - | - | 800,000.00 | - | - |  |  |
| 94. | โครงการก่อสร้างถนนนํ้าล้น สายไร่ลุงบุญช่วย หมู่ที่ 4 | - | - | - | 800,000.00 | - |  |  |
| 95. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 96. | โครงการซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลบ้องตี้ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |  |  |
| 97. | โครงการติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 98. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภาย หมู่ที่ 2 | 500,000.00 | - | 485,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 99. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเเรงสูง 3 เฟส ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 100. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับปั๊มนํ้าอ่าววายอ | - | - | 150,000.00 | - | - |  |  |
| 101. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเเบบโซล่าเซล ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | 5,000,000.00 | - | - |  |  |
| 102. | โครงการขยายเขตวางท่อประปา เขตประปาห้วยชะอม | 159,000.00 | - | 18,000.00 | - | - |  |  |
| 103. | โครงการขยายเขตวางท่อประปา สายซอยบ้านนายพงษ์พันธ์ | - | - | - | 159,000.00 | - |  |  |
| 104. | โครงการก่อสร้างระบบผลิตนํ้าประปาพร้อมระบบข้าง รพ.สต. | - | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - |  |  |
| 105. | โครงการขุดลอก ลําห้วย สระ คลอง ฝาย อ่างเก็บนํ้า ภายในตําบลบ้องตี้ | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |

-19-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106. | โครงการขุดสระ บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า ภายในตําบลบ้องตี้ | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - |  |  |
| 107. | โครงการจัดซื้อภาชนะกักเก็บนํ้าฝน/ถังเก็บนํ้าฝน | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 108. | โครงการขยายเขตประปาเกษตร สายลําสมอ - นางสุขี พวงทอง | - | - | - | - | 41,000.00 |  |  |
| 109. | โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น ถนนนํ้าข้าม หมู่ 2 ลําห้วยบ้องตี้ กุยวาบอสายซอยห้วยทรายขาว | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 110. | โครงการปรับปรุงคันลําห้วย บริเวณฝายหมู่ 2 | - | - | 480,000.00 | - | - |  |  |
| 111. | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ 3 สายบ้านนายวสันต์ โพธิ์มี | - | - | - | 320,000.00 | - |  |  |
| 112. | โครงการขุดลอก ลําห้วย สายหน้าโรงเรียนบ้านบ้องตี้ | - | - | - | 200,000.00 | - |  |  |
| 113. | โครงการขุดสระนํ้า หมู่ 4 บริเวณที่ คุณสังวรณ์ เเว่นรัมย์ | - | - | - | - | 200,000.00 |  |  |
| 114. | โครงการขุดสระนํ้า หมู่ 4 บริเวณที่ คุณสงวน บุญลอย | - | - | - | 200,000.00 | - |  |  |
| 115. | โครงการเครื่องสูบนํ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 116. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 ทั้งหมู่บ้าน | - | - | - | 2,000,000.00 | - |  |  |
| 117. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 (ศูนย์อพยพ) | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 118. | โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่พร้อมระบบบ้านบ้องตี้บน - บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 1,3 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |  |  |

-20-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. | โครงการก่อสร้างเครื่องออกกําลังกายกลางเเจ้ง | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 120. | โครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ หมู่ 1 สายพสุมี | - | - | 2,000,000.00 | - | - |  |
| 121. | โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้า เเละถังพักนํ้าพร้อมระบบ หมู่ 1 | - | - | 1,700,000.00 | - | - |  |
| 122. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 - 4 | - | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |
| **ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | |
| 123. | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเเห่เทียนพรรษา | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 124. | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทอดสะพานคํ้าต้นโพธิ์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 125. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เเละวันผู้สูงอายุ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 126. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 127. | โครงการกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คนในชุมชนนับถือ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 128. | โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| **ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | | | | | | | |
| 129. | โครงการพัฒนาตลาดนัดชายเเดน | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - |  |
| 130. | โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากลุ่มอาชีพ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 131. | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |

-21-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 133. | โครงการป้องกัน เเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 134. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | - | - | 100,000.00 | - | - |  |  |
| 135. | โครงการเพิ่มจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬาให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬา | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 136. | โครงการการนํากิจกรรมร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 137. | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอไทรโยค(อุกหนุนอําเภอไทรโยค) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| **ด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| 138. | โครงการอนุรักษ์ ดูเเล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 139. | โครงการชุมชนรักษ์นํ้า | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 140. | โครงการพัฒนาสิ่งเเวดล้อมวันสําคัญ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 141. | โครงการปลูกหญ้าแฝก | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 142. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 143. | โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 144. | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 145. | โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเเก่ชุมชน | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146. | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานจากการเกษตร | - | - | 20,000.00 | - | - |  |  |
| 147. | โครงการเตาเผาขยะ | - | - | - | 2,000,000.00 | - |  |  |
| 148. | โครงการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหาไฟป่า เเละหมอกควัน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 149. | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า" | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 150. | โครงการถังเผาขยะ | - | - | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 151. | โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ฯลฯ | - | - | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 152. | โครงการปรับพื้นที่ เเละปักเเนวเขตที่ทิ้งขยะ ในตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| **ด้านการศึกษา** | | | | | | | |
| 153. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 154. | โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 155. | โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,133,380.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |
| 156. | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 157. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 158. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล็ก สภาพเเวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 159. | โครงการกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เเละเรียนรู้ให้เเก่เด็ก | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160. | โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 161. | โครงการธนาคารขยะ ให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 162. | โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 163. | โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 164. | โครงการส่งเสริมการเเต่งกายในชุดผ้าไทยประจําสัปดาห์ | - | - | - | 10,000.00 | - |  |  |
| 165. | โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 166. | โครงการตรวจสุขภาพครูประจําปี | - | - | - | 10,000.00 | - |  |  |
| 167. | โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา | - | - | - | 100,000.00 | - |  |  |
| 168. | โครงการปลูกฝังรักการอ่าน | - | - | - | - | 20,000.00 |  |  |
| 169. | โครงการฟันสวย ยิ้มใส | - | - | - | - | 20,000.00 |  |  |
| 170. | โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามหลักศาสตรืพระราชา(DLTV) | - | - | 96,000.00 | - | - |  |  |
| 171. | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตครึ่งเหล็กพร้อมประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |
| 172. | โครงการก่อสร้างกําเเพงเเนวกั้นดินไหลเข้าสู่อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 40,000.00 | 100,000.00 | - |  |  |
| 173. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เเละสภาพเเวดล้อมภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 120,000.00 | 150,000.00 | - |  |  |

-24-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174. | โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสนามเด็กเล่น/เครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ บ้านบ้องตี้ล่าง บ้านท้ายเหมือง บ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | 60,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |
| 175. | โครงการปรับปรุง เเละต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ บ้านบ้องจี้ล่าง บ้านท้ายเหมือง บ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 | - |  |  |
| 176. | โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | - | - | 300,000.00 |  |  |
| 177. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้เเก่เด็ก เเละเยาวชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |  |  |
| 178. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตําบลบ้องตี้ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| **ด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล** | | | | | | | |
| 179. | โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 180. | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเเม่แห่งชาติ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 181. | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพ่อเเห่งชาติ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 182. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 183. | โครงการกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 184. | โครงการรับเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวณชายเเดน | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 185. | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ เลือกตั้งซ่อม ส.อบต. | 100,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |

-25-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186. | โครงการฝึกอบรม เเละศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพเเก่พนังงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 187. | โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |
| 188. | โครงการปรับปรุงซ่อมเเซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน เเละสิ่งก่อสร้าง | 200,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 189. | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ อบต. เเห่งใหม่ | - | - | - | - | 10,000,000.00 |  |  |
| 190. | โครงการสํารวจเพื่อการประเมินคุณภาพ การให้บริการ เเละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 191. | โครงการปรับปรุงต่อเติมสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |
| 192. | โครงการสนับสนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด(อุดหนุดกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 193. | โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมเเละอํานวยความสะดวกเเก่ประชาชนขององค์การปกครอเงส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอไทรโยค | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |

-26-

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 199 โครงการ (ระบบ e-plan) งบประมาณ 33,736,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ระบบ e-plan)  
อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 95 | 92,705,300.00 |
| 2.ด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล | 15 | 3,050,000.00 |
| 3.ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 37 | 7,180,000.00 |
| 4.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 390,000.00 |
| 5.ด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 3,220,000.00 |
| 6.ด้านการศึกษา | 21 | 4,371,000.00 |
| 7.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 11 | 2,850,000.00 |
| **รวม** | **199** | **113,766,300.00** |

-27-

**ฉ. ผลการดำเนินงาน**  
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

-41-

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )

มีดังนี้

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา

ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

1. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม /

โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ
2. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข

ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

**ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้

ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนตนเอง

1. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ

สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ นำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบาย ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

-42-

**ส่วนที่ 3**

**ภาคผนวก**

* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
* ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา