ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

********************************************************************************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5)  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13(3) รายงานแผนและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และข้อ 14 (5)   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13(3)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เป็นที่พึ่งชาวประชา  มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ          ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

- พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม มุ่งเน้นการศึกษา งานบริการสาธารณะ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

-2-

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        			1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
        			2. ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
        			3. พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
        			4. การพัฒนาระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	
	 			1. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
        			2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา
        	1. พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        	2. พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
        	1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
        	2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        	3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
        	4. การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        			1. การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
               			2. การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        			1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                			2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

                     ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        			1. การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
        			2. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี        (พ.ศ. 2560-2562)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559   โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562)

-3-

| ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 8,071,000.00 | 10 | 4,650,000.00 | 10 | 4,650,000.00 |
| เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว | 7 | 275,000.00 | 7 | 275,000.00 | 7 | 275,000.00 |
| ด้านการศึกษา | 14 | 6,745,000.00 | 10 | 6,590,000.00 | 10 | 6,590,000.00 |
| ด้านสังคมและ สวัสดิการสังคม | 22 | 3,251,000.00 | 21 | 3,040,000.00 | 21 | 3,040,000.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 340,000.00 | 7 | 370,000.00 | 7 | 370,000.00 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 | 190,000.00 | 9 | 2,140,000.00 | 8 | 140,000.00 |
| ด้านการเมืองและ การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล | 15 | 3,495,000.00 | 16 | 13,495,000.00 | 15 | 3,495,000.00 |
| รวม | 92 | 22,367,000.00 | 80 | 30,560,000.00 | 78 | 18,560,000.00 |

- การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 29,228,202 บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 3,471,000.00 |
| เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 75,000.00 |
| ด้านการศึกษา | 11 | 7,047,602.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 16 | 2,676,400.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 408,000.00 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 4 | 120,000.00 |
| ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 12 | 15,430,200.00 |
| รวม | 62 | 29,228,202.00 |

-4-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้องตี้ มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายบ้านบุญเกิด - ต้นยางอินเดีย) |  | 334,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ ๒ (สายบ้านนายเอกพล บัญจันทร์ - ชนคอนกรีต) |  | 304,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 3. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (สายบ้านลุงไสว - นางสายบัว) |  | 295,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคาที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน |
| 4. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ (สายอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม) |  | 423,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน |
| 5. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๔ (สายบ้านนางรัตนา เซ่งสุ่น - ต่อคอนกรีตเดิม) |  | 421,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน |
| 6. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางแคพซีล หมู่ ๓ (สายอ่างเก็บน้ำท้ายเหมือง - แยกห้วยโป่ง) |  | 989,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนน |
| 7. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้องตี้ |  | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกจากการใช้ถนนยามค่ำคืน | เขตไฟฟ้าสาธารณะ |
| 8. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ 1 (สายบ้านจ่ายักษ์) |  | 232,000.00 | เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ถนน |

-5-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (สายบ้านแม่ศรี) |  | 423,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ถนน(กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร) |
| 10. | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน | โครงการ |
| 11. | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี) |  | 25,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/ส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการ |
| 12. | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | สนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอไทรโยค (อุดหนุนอำเภอ ไทรโยค) |  | 40,000.00 | เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอ ไทรโยค | โครงการ |
| 13. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์) | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 374,000.00 | เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | โครงการ |
| 14. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์) | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 421,564.00 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ | โครงการ |
| 15. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,078,000.00 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กรับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน | โครงการ |

-6-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | ด้านการศึกษา | ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้ครูผู้ดูแลเด็ก | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 24,000.00 | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ | ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |
| 17. | ด้านการศึกษา | ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 66,000.00 | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่ดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , สภาพแวด ล้อม ได้รับการปรับปรุง |
| 18. | ด้านการศึกษา | ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 5,000.00 | เพื่อส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการ |
| 19. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,554,038.00 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ | โครงการ |
| 20. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 3,276,000.00 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน | โครงการ |
| 21. | ด้านการศึกษา | จัดกิจกรรรมส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน |  | 75,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ | โครงการ |
| 22. | ด้านการศึกษา | เปิดโลกเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 5,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเปิดโลกเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการ |
| 23. | ด้านการศึกษา | โครงการก่อสร้างกำแพงแนวรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 169,000.00 | เพื่อสร้างกำแพงแนวรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | กำแพง แนวรั้ว |

-7-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อุดหนุนอำเภอ ไทรโยค) |  | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด | โครงการ |
| 25. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) |  | 15,000.00 | เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็ง ชรบ. | โครงการ |
| 26. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 100,000.00 | เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | โครงการ |
| 27. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |  | 5,000.00 | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ | โครงการ |
| 28. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกาชาดจังหวัด (อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) |  | 5,000.00 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและภารกิจของกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | โครงการ |
| 29. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน |  | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โครงการ |
| 30. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ช่วยเหลือการเดินทางให้กับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส |  | 51,000.00 | ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | โครงการ |
| 31. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,904,400.00 | เพื่อส่งงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น | ผู้รับเบี้ย |

-8-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดการแข่งขันกีฬา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม |  | 40,000.00 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการ |
| 33. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการในระดับต่าง ๆ |  | 160,000.00 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการ |
| 34. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา |  | 40,000.00 | เพื่อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ให้ประชาชนได้ใช้เล่น | วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา |
| 35. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๑.๔) |  | 45,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคอันตราย และ โรคติดต่อต่าง ๆ | โครงการ |
| 36. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน(อุดหนุน รพสต. บ้านบ้องตี้) |  | 30,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อสม. ในงานด้านสาธารณสุข | โครงการ |
| 37. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข |  | 50,000.00 | จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข | โครงการ |
| 38. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ |  | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโรคติดต่อและวิธีการป้องกัน | โครงการ |
| 39. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | อุดหนุนกองทุนหมู่บ้านบ้องตี้บน หมู่ที่ 1 |  | 161,000.00 | เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเด็กยากจนและด้อยโอกาส | โครงการ |

-9-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านกะเหรี่ยงประจำปี (ปีใหม่กระเหรี่ยง) |  | 25,000.00 | สืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน | โครงการ |
| 41. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา |  | 80,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาสืบสานประเพณี | โครงการ |
| 42. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณ๊ท้องถิ่นของตำบล | โครงการ |
| 43. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ |  | 100,000.00 | เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | โครงการ |
| 44. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดงานประเพณี ลอยกระทง |  | 133,000.00 | เพื่อให้ชุมชนร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | โครงการ |
| 45. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการ |
| 46. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทอดสะพานค้ำต้นโพธิ์ |  | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทอดสะพานค้ำต้นโพธิ์ | การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทอดสะพานค้ำต้นโพธิ์ |
| 47. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์ ดูแล และ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ |  | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล และ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ | โครงการ |

-10-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ชุมชนร่วมใจใส่ใจทรัพยากรน้ำ |  | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการ |
| 49. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน |  | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานเครือข่ายร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าได้ร่วมกันป้องกันและควบคุมไฟป่า | โครงการ |
| 50. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |  | 50,000.00 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |
| 51. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการ |
| 52. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | จัดงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหา มหาราชินี |  | 20,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ มหาราชินี ดยประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี | โครงการ |
| 53. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | จัดงานรัฐพิธี ๕ ธันวา มหาราช |  | 100,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | โครงการ |
| 54. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | กิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ |  | 30,000.00 | เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี ต่าง ๆ | โครงการ |

-11-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | รับเสด็จฯ |  |  | 50,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ | โครงการ |
| 56. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น |  |  | 5,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | โครงการ |
| 57. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา |  |  | 200,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของชุมชนและ อบต. | โครงการ |
| 58. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. |  |  | 3,473,802.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ |
| 59. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง |  |  | 250,000.00 | เพื่อให้ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง |
| 60. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/การดำเนินงานของ อบต. |  |  | 11,216,398.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย | โครงการ |
| 61. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล | พัฒนาส่งเสริมการเรียนรุ้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ไทรโยค |  |  | 45,000.00 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการ |
| 62. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | สำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |  | 20,000.00 | เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ประเมิน ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | โครงการ |

-12-

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  17  โครงการ  จำนวนเงิน 7,643,040 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงิน 7,630,625 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 1,578,000.00 | 5 | 1,578,000.00 |
| เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 25,000.00 | 1 | 25,000.00 |
| ด้านการศึกษา | 2 | 2,269,600.00 | 2 | 2,269,600.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 3 | 620,440.00 | 3 | 620,440.00 |
| ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล | 6 | 3,150,000.28 | 6 | 3,137,585.28 |
| รวม | 17 | 7,643,040.28 | 17 | 7,630,625.28 |

-13-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายบ้านบุญเกิด - ต้นยางอินเดีย) |  | 334,000.00 | 332,000.00 | บริษัท โชคเอกธวัชชัยก่อสร้างจำกัด | 01/11/2559 | 60 |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ ๒ (สายบ้านนายเอกพล บุญจันทร์ - ชนคอนกรีต) |  | 304,000.00 | 302,000.00 | หจก.เอกธวัช ก่อสร้าง จำกัด | 08/03/2560 | 30 |
| 3. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (สายบ้านลุงไสว - นางสายบัว) |  | 295,000.00 | 295,000.00 | หจก.เอกธวัช ก่อสร้าง จำกัด | 08/03/2560 | 30 |
| 4. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๔ (สายบ้านนางรัตนา เซ่งสุ่น - ต่อคอนกรีตเดิม) |  | 421,000.00 | 419,000.00 | บริษัท โชคล้ำเลิศ ก่อสร้าง จำกัด | 16/01/2560 | 60 |
| 5. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ 1 (สายบ้านจ่ายักษ์) |  | 232,000.00 | 230,000.00 | บริษัท โชคล้ำเลิส ก่อสร้าง จำกัด | 17/01/2560 | 30 |
| 6. | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี) |  | 25,000.00 | 25,000.00 | สำนักงานจังหวัด | 10/01/2560 | 5 |

-14-

|  |  | ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ |  | จำนวนงบประมาณ |  | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,078,000.00 | 167,500.00 |  | ศูนย์อบรมเด้กก่อนเกณฑ์ วัดบ้องตี้ล้วนพลูผลาราม | 10/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110,000.00 |  | ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก บ้านบ้องตี้ล่าง | 11/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87,500.00 |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท้ายเหมือง | 11/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 182,600.00 |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งมะเซอย่อ | 11/01/2560 | 5 |
| 8. | ด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ |  |  | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 3,276,000.00 | 368,000.00 |  | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. บ้านบ้องตี้ล่าง | 11/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,214,000.00 |  | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ้องตี้ | 11/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,000.00 |  | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนตำบลบ้องตี้ | 11/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | โรงเรียนบ้านบ้องตี้ | 11/01/2560 | 5 |

-15-

|  |  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ |  |  | วงเงินตามสัญญา |  | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 100,000.00 |  | 440.00 |  | นายอนุสรณ์ รอดทับทิม ค่าป้าย 7 วัน อันตรายปีใหม่ |  | 09/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  | น.ส.ปริตา ภูโต ค่าจ้างเหมาเต้นท์ |  | 09/01/2560 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,200.00 |  | นายวิกรม แก้วเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน |  | 29/12/2559 | 5 |
| 10. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ |  | 1,904,400.00 | 462,600.00 |  | ผู้สูงอายุ |  | 23/12/2559 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 84,800.00 |  | ผู้พิการ |  | 23/12/2559 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,500.00 |  | ผู้ป่วยเอดส์ |  | 23/12/2559 | 5 |
| 11. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  | สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๑.๔) |  |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  | สำนักงานป้องกันควบคุมโรค |  | 20/01/2560 | 5 |

-16-

|  |  | ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  | จำนวนงบประมาณ |  | วงเงินตามสัญญา |  | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา |  |  | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  | จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  | 20,000.00 |  | 3,500.00 | นายวิษณุ จันทร์หอม |  | 27/10/2559 | 5 |  |
| 13. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  | รับเสด็จฯ |  |  |  | 50,000.00 |  | 1,267.00 | นายอนุสรณ์ รอดทับทิม ค่าป้าย |  | 11/01/2560 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,400.00 | นายทรงยศ มั่นคง ค่าผ้าสีม่วง |  | 11/01/2560 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000.00 | นายวินัย ปรุงใจ ค่าเช่าเต็นท์ |  | 11/01/2560 | 1 |  |
| 14. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |  | จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. |  |  |  |  |  | 3,473,802.00 |  | 102,971.00 | ค่าวัสดุสำนักงาน |  | 05/12/2559 | 5 |  |
| 15. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |  | ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  | 250,000.00 |  | 30,000.00 | หจก.เอชเอชแอล์กรุ๊ป2515 |  | 05/12/2559 | 5 |  |

-17-

|  |  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา |  |  | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/การดำเนินงานของ อบต. |  |  | 11,216,398.00 |  |  | 1,270,255.00 | เงินเดือนพนักงานราชการ |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,920.00 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000.00 | เงินประจำตำแหน่ง |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,260.00 | เงินเพิ่มธุรการ |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,520.00 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,800.00 | เงินเพิ่มพนักงานจ้าง |  | 20/01/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,300.00 | เงินเดือนผู้บริหาร |  | 22/02/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,000.00 | เงินเดือนสมาชิก |  | 22/02/2560 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.71 | ค่าบริการโทรศัพท์ |  | 19/12/2559 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,056.00 | ค่าไปรษณีย์ |  | 08/12/2559 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,214.90 | ค่าบริการอินเตอร์เน็ต |  | 19/12/2559 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,566.67 | ค่าไฟฟ้า |  | 01/12/2559 |  | 5 |

-18-

|  |  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |  | พัฒนาส่งเสริมการเรียนรุ้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ไรโยค จ.กาญจนบุรี (อุดหนุน อบต.สิงห์) |  | 45,000.00 | 45,000.00 | องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ | 10/01/2560 | 5 |

-19-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้    อำเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18.0 | 8.07 | 9.0 | 3.47 | 5.0 | 1.58 | 5.0 | 1.58 | 5.0 | 1.58 |
| 2.เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7.0 | 0.28 | 3.0 | 0.08 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 0.02 |
| 3.ด้านการศึกษา | 14.0 | 6.74 | 11.0 | 7.05 | 2.0 | 2.27 | 2.0 | 2.27 | 2.0 | 2.27 |
| 4.ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 22.0 | 3.25 | 16.0 | 2.68 | 3.0 | 0.62 | 3.0 | 0.62 | 3.0 | 0.62 |
| 5.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7.0 | 0.34 | 7.0 | 0.41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9.0 | 0.19 | 4.0 | 0.12 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 7.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล | 15.0 | 3.50 | 12.0 | 15.43 | 6.0 | 3.15 | 6.0 | 3.14 | 5.0 | 0.21 |

-20-

ช. ผลการดำเนินงาน
                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นที่

โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายบ้านบุญเกิด - ต้นยางอินเดีย)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปงานดำเนินการแล้วเสร็จ

-21-

2. ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ ๒ (สายบ้านนายเอกพล บุญจันทร์ - ชนคอนกรีต)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปงานดำเนินการแล้วเสร็จ

-22-

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (สายบ้านลุงไสว - นางสายบัว)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปงานดำเนินการแล้วเสร็จ

-23-

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๔ (สายบ้านนางรัตนา เซ่งสุ่น - ต่อคอนกรีตเดิม)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปงานดำเนินการแล้วเสร็จ

-24-

5. ก่อสร้างถนนคอนนกรีต หมู่ 1 (สายบ้านจ่ายักษ์)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปงานดำเนินการแล้วเสร็จ

-25-

6. จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี)

7. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้

-26-

9. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

(เทศกาลปีใหม่ 2560 )

10. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

-27-

11. สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

(อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๑.๔)

12. จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

-28-

13. รับเสด็จฯ

14. จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.

15. ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง

-29-

16. พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (อุดหนุน อบต.สิงห์)

ซ.  คณะกรรมการ
   		     1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ที่ 070/2559  ลงวันที่ 11

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559
   		     2.  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ

ตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

(นายนิทัศน์  ลุกอินทร์)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้